| INSPECCIÓN | INSPECCION A CARGUIO SOBRE CAMIÓN DE 04x40 HC. |
| --- | --- |

| INSPECCIÓN POR CUENTA DE | : ALS INSPECTION CHILE SPA. |
| --- | --- |
| SOLICITADA POR | : Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos / Altius Logística Chile Spa |
| REFERENCIA DEL CLIENTE | : 53241 - SFC-252736 |
| PROYECTO | : FOTOVOLTAICA TARAPACA SPA |

| ALCANCE DE LA INSPECCIÓN | : Inspección a carguío sobre camión de 04x40 HC. |
| --- | --- |

| NAVE | : N/A | PUERTO EMBARQUE | : Shanghai, China |
| --- | --- | --- | --- |
| VIAJE N° | : N/A | PUERTO DESCARGA | : Iquique, Chile |
| LUGAR DE INSPECCIÓN ( | Almacén Solaguz – Alto Hospicio | ## INICIO INSPECCIÓN | : 07/01/2026 |
|  |  | TÉRMINO INSPECCIÓN | : 07/01/2026 |

| CONTENIDOS | 1.- Tiempos |  |  | 4.- Inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.- Antecedentes |  |  | 5.- Comentarios |
|  | 3.- Detalle de la Carga |  |  | 6.- Personas Presentes |

1.- TIEMPOS:

| Fecha | Hora | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Enero 07, 2026 | 08:00 | Inspector ALS llega al lugar de inspección. |
|  | 08:20 | Inicio carguío sobre camión. |
|  | 20:50 | Término carguío sobre camión. |
|  | 21:00 | Inspector ALS, se retira del lugar. |

2.	ANTECEDENTES

# La inspección fue llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos de Altius Logística Chile Spa., con el fin de realizar inspección a carguío a camión, con carga consistente en tuberías y cajones de diferentes tamaños y pesos, correspondiente al Proyecto Fotovoltaica Tarapacá SPA.

# Carguío fue realizado en Almacenes de Empresa CEC (Control Estratégico de Carga), ubicado en la localidad de Alto Hospicio- Chile.

3.	DETALLE DE LA CARGA:

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSMU 853962-7 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070021166 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MSMU 713029-7 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070021166 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | 3 Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MSDU 636960-8 | 1 x 40 CONTAINER 09 PACKAGES B/L 1069960860 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MSNU 673857-9 | 1 x 40 CONTAINER 09 PACKAGES B/L 1069960860 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

4.	INSPECCION:

  - OPERACIONES DE CARGUIO A CAMION.

Previo a las operaciones de carguío sobre camión, la carga se encontraba acopiada por lotes en recinto de Empresas CEC.

La rampla de los camiones fueron observadas en buenas condiciones para recibir la carga.

Los Tuberías fueron cargadas sobre camión con grúa horquilla de 3 y 5 ton.

Las operaciones de carguío a camión fueron realizadas sin mayores contratiempos.

No se observaron  daños a la carga producto de la operación.

Camiones fueron cargados y despachados de forma inmediata a su destino final.

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GVSL94 | JJ9335 | 09 | MSMU 853962-8 | 1070021166 | 337523 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KHWB97 | GRGK44 | 09 | MSMU 713029-7 | 1070021166 | 337522 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | VBKJ13 | JN2295 | 09 | MSDU 636960-8 | 1069960860 | 336990 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PGCK87 | KYLF92 | 09 | MSNU 673857-9 | 1069960860 | 336985 |

  - INSPECCION EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES PARA EL CARGUIO:

- 1 grúa horquilla de 3  ton

- 1 grúa horquilla de 5  ton

  - OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO DE CARGUIO:

Durante el proceso de carguío, no se produjeron daños.

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | Sin Observaciones | -- |

SET FOTOGRAFICO

CONTENEDOR: MSMU 853962-8

CAMION: GVSL94

RAMPLA: JJ9335

| - Camión en posición para ser cargado. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |

| - Proceso de carguío. |  |  | - Camión cargado. |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTENEDOR: MSMU 713029-7 |
| CAMION: KHWB97 |
| RAMPLA: GRGK44 |

| - Camión en posición para ser cargado. | - Traslado de tuberías desde el lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSDU 636960-8

CAMION: VBKJ13

RAMPLA: JN2295

| - Camión en posición para ser cargado. |  |  | - Traslado de tuberías desde el lugar de acopio. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |  |  | - Camión cargado. |
| CONTENEDOR: MSNU 673857-9 |
| CAMION: PGCK87 |
| RAMPLA: KYLF92 |

| - Camión en proceso de carguío. | - Traslado de tuberías desde el lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

5.- COMENTARIOS:

De acuerdo con nuestra inspección, realizada en Almacenes de Solaguz, podemos comentar lo siguiente:

- Carga se encontraba acopiada en almacenes, separada por lote y N° de contenedor.

- Durante las operaciones de carguío a camión, realizada por personal dispuesto por Empresa CEC, no se observaron daños a la carga durante el proceso.

- Carga fue estibada sobre camión debidamente trincada con fajas.

- Durante   las labores de carguío, no se registraron incidentes ni daños a personas.

- Camiones fueron cargados con 2 grúas horquillas de 3 y 5 ton.

6.- PERSONAS PRESENTES:

| Nombre | Cargo / Empresa | En representation |
| --- | --- | --- |
| Sr. Gonzalo Bacian | Supervisor / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Eulise Figueroa | Inspector (Surveyor) / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Edward Castro | Supervisor / Operaciones | Control Estratégico de Carga |
| Sr. Milenko Carpio | Supervisor / Operaciones | Control Estratégico de Carga |

Informe emitido sin prejuicio y en el interés de quien concierna.

Surveyor ALS Inspection Chile SpA

Realizado por:  G. Bacian

Revisado por:   MJ. Palma

Validado por:   J. Lopez