| INSPECCIÓN | INSPECCION A CARGUIO SOBRE CAMIÓN DE 7x40 HC. |
| --- | --- |

| INSPECCIÓN POR CUENTA DE | : ALS INSPECTION CHILE SPA. |
| --- | --- |
| SOLICITADA POR | : Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos / Altius Logística Chile Spa |
| REFERENCIA DEL CLIENTE | : 53438 - SFC-252737 / 53436 - SFC-248911 |
| PROYECTO | : FOTOVOLTAICA TARAPACA SPA |

| ALCANCE DE LA INSPECCIÓN | : Inspección a carguío sobre camión de 7x40 HC. |
| --- | --- |

| NAVE | : N/A | PUERTO EMBARQUE | : Shanghai, China |
| --- | --- | --- | --- |
| VIAJE N° | : N/A | PUERTO DESCARGA | : Iquique, Chile |
| LUGAR DE INSPECCIÓN ( | Almacén Solaguz – Alto Patillos | ## INICIO INSPECCIÓN | : 08/01/2026 |
|  |  | TÉRMINO INSPECCIÓN | : 08/01/2026 |

| CONTENIDOS | 1.- Tiempos |  |  | 4.- Inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.- Antecedentes |  |  | 5.- Comentarios |
|  | 3.- Detalle de la Carga |  |  | 6.- Personas Presentes |

1.- TIEMPOS:

| Fecha | Hora | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Enero 08, 2026 | 08:00 | Inspector ALS llega al lugar de inspección. |
|  | 11:30 | Inicio carguío sobre camión. |
|  | 14:50 | Término carguío sobre camión. |
|  | 15:00 | Inspector ALS, se retira del lugar. |

2.	ANTECEDENTES

# La inspección fue llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos de Altius Logística Chile Spa., con el fin de realizar inspección a carguío a camión, con carga consistente en  tuberías y cajones de diferentes tamaños y pesos, correspondiente al  Proyecto Fotovoltaica Tarapacá SPA.

# Carguío fue realizado en Almacenes de Empresa CEC (Control Estratégico de Carga), ubicado en Alto Patillos, ruta A-760.

3.	DETALLE DE LA CARGA:

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSMU 879171-5 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342855 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400049 | Torque Tube, 1156mm, 7 + 2 Module, 10.99m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TIIU 418347-6 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MSBU 652354-7 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | FFAU 233636-3 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TCNU 160275-4 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 48635 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 3mm thk, 60ksi, G90 |
|  |  | 2 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | FFAU 261987-2 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 48635 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 3mm thk, 60ksi, G90 |
|  |  | 2 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TRHU 692333-9 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070342838 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 400048 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 67ksi, G90 |

4.	INSPECCION:

  - OPERACIONES DE CARGUIO A CAMION.

Previo a las operaciones de carguío sobre camión, la carga se encontraba acopiada por lotes en recinto de Empresas CEC.

La rampla de los camiones fueron observadas en buenas condiciones para recibir la carga.

Los Tuberías fueron cargadas sobre camión con grúa horquilla de 3,5 ton.

Las operaciones de carguío a camión fueron realizadas sin mayores contratiempos.

Se observó antes del carguío a camión unidades con daños, esta carga fue desconsolidada sin la presencia de nuestro personal en terreno, unidades había quedado dentro del contenedor MSMU 879171-5, el cual no pudo ser descargado completamente el dia 07/01/25.

Daños se detallan en el punto 4.3 de este informe.

Camiones fueron cargados y despachados de forma inmediata a su destino final.

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGZP60 | JK2859 | 9 | MSMU 879171-5 | 1070342855 | 337476 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HSHR54 | GRFB16 | 9 | TIIU 418347-6 | 1070342838 | 338731 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RKBB77 | HXDY99 | 9 | MSBU 652354-7 | 1070342838 | 338735 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TZBJ47 | JWLR66 | 9 | FFAU 233636-3 | 1070342838 | 338738 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RXHR75 | HGJR79 | 9 | TCNU 160275-4 | 1070342838 | 338732 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RRCH43 | PXCS21 | 9 | FFAU 261987-2 | 1070342838 | 338737 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUIA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | PDRS67 | PTYJ21 | 9 | TRHU 692333-9 | 1070342838 | 33780 |

  - INSPECCION EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES PARA EL CARGUIO:

- 1 grúa horquilla de 16  ton  (Lanza 11 metros)

- 1 grúa horquilla de 3,5  ton

  - OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO DE CARGUIO:

Durante el proceso de carguío se observaron algunos daños en unidades la cuales fueron desconsolidadas sin la presencia de inspector ALS Inspection.

Unidad no se pudo descargar completamente el dia 07/01/2026, quedando 4 paquetes en su interior.

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSMU 879171-5 | 400049-F | 9-2 | Tubería abollada | 1-2 |
| MSMU 879171-5 | 400049-F | 9-4 | Tubería abollada | 3-4 |

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo cargadas sobre camión. |
| --- | --- |

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo cargadas sobre camión. |
| --- | --- |

SET FOTOGRAFICO

CONTENEDOR: MSMU 879171-5

CAMION: LGZP60

RAMPLA: JK2859

| - Proceso de carguío. |  |  | - Tuberías siendo cargadas sobre camión. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tuberías acopiadas sobre camión. |  |  | - Camión cargado. |
| CONTENEDOR: TIIU 418347-6 |
| CAMION: HSHR54 |
| RAMPLA: GRFB16 |

| - Proceso de carguío. | - Tuberías siendo trasladada de lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSBU 652354-7

CAMION: RKBB77

RAMPLA: HXDY99

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |
| - Carga trincada. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: FFAU 233636-3

CAMION: TZBJ47

RAMPLA: JWLR66

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo trasladada de lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: TCNU 160275-4

CAMION: RXHR75

RAMPLA: HGJR79

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo trasladada de lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: FFAU 261987-2

CAMION: RRCH43

RAMPLA: PXCS21

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |
| - Carga trincada. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: TRHU 692333-9

CAMION: PDRS67

RAMPLA: PTYJ21

| - Camión posicionado para ser cargado. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |
| - Proceso de carguio. | - Camión cargado. |

5.- COMENTARIOS:

De acuerdo con nuestra inspección, realizada en Almacenes de Solaguz, podemos comentar lo siguiente:

- Carga se encontraba acopiada en almacenes, separada por lote y N° de contenedor.

- Durante el proceso de carguío se observaron algunos daños en unidades la cuales fueron desconsolidadas sin la presencia de inspector ALS Inspection, reportadas en el punto 4.3

- Carga fue estibada sobre camión debidamente trincada con fajas.

- Durante   las labores de carguío, no se registraron incidentes ni daños a personas.

- Camiones fueron cargados con 1 grúa horquilla de 3,5 ton.

6.- PERSONAS PRESENTES:

| Nombre | Cargo / Empresa | En representation |
| --- | --- | --- |
| Sr. Gonzalo Bacian | Supervisor / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Eulise Figueroa | Inspector (Surveyor) / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Hernan Carpio | Jefe Almacén | Control Estratégico de Carga |

Informe emitido sin prejuicio y en el interés de quien concierna.

Surveyor ALS Inspection Chile SpA

Realizado por:  G. Bacian

Revisado por:   MJ. Palma

Validado por:   J. Lopez