| INSPECCIÓN | INSPECCIÓN A CARGUÍO SOBRE CAMIÓN DE 10x40 HC. |
| --- | --- |

| INSPECCIÓN POR CUENTA DE | : ALTIUS LOGÍSTICA CHILE SpA |
| --- | --- |
| SOLICITADA POR | : Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos / Altius Logística Chile Spa |
| REFERENCIA DEL CLIENTE | : 53686 - SFC-230970 / 53687 – SFC 230984 / 53689 -SFC 231709 / 54067 – SFC 230971 / 54072 - SFC-231567 / 54072 - SFC-231567 |
| PROYECTO | : Proyecto Copiapó Energía Solar SPA. |

| ALCANCE DE LA INSPECCIÓN | : Inspección a carguío sobre camión de 10x40 HC. |
| --- | --- |

| NAVE | : N/A | PUERTO EMBARQUE | : Shanghai, China |
| --- | --- | --- | --- |
| VIAJE N° | : N/A | PUERTO DESCARGA | : Iquique, Chile |
| LUGAR DE INSPECCIÓN | Almacén Solaguz – Alto Patillos | ## INICIO INSPECCIÓN | : 19/01/2026 |
|  |  | TÉRMINO INSPECCIÓN | : 19/01/2026 |

| CONTENIDOS | 1.- Tiempos |  |  | 4.- Inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.- Antecedentes |  |  | 5.- Comentarios |
|  | 3.- Detalle de la Carga |  |  | 6.- Personas Presentes |

1.- TIEMPOS:

| Fecha | Hora | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Enero 19, 2026 | 08:00 | Inspector de ALS llega al lugar de inspección. |
|  | 08:35 | Inicio de carguío sobre el camión. |
|  | 16:00 | Término de carguío sobre el camión. |
|  | 16:10 | Inspector de ALS, se retira del lugar. |

2.	ANTECEDENTES

# La inspección fue llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos de Altius Logística Chile Spa., con el fin de realizar inspección a carguío a camión, con carga consistente en  tuberías y cajones de diferentes tamaños y pesos, correspondiente al  Proyecto Copiapó Energía Solar SPA.

# Carguío fue realizado en Almacenes de Empresa CEC (Control Estratégico de Carga), ubicado en Alto Patillo, ruta A-760.

3.	DETALLE DE LA CARGA:

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDU 881420-1 | 1 x 40 CONTAINER 09 PACKAGES B/L 1070468532 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426844 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MSNU 913332-3 | 1 x 40 CONTAINER 24 PACKAGES B/L 1070468414 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 21721 | NXH, HEAVY SLEW, 67KSI, 4.5mm THICK, NO COLLAR, 0.5in BOM, HDG, Terrain |
|  |  | 2 | 21330 | NXH, Light Slew, 67ksi, 4.5mm thick, no collar, 0.5in BOM, HDG, Terrain |
|  |  | 3 | 21330 | NXH, Light Slew, 67ksi, 4.5mm thick, no collar, 0.5in BOM, HDG, Terrain |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CAAU 691878-0 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070468532 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426842 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, 50ksi, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MSMU 708737-5 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070468532 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426844 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | UACU 593887-8 | 1 x 40 CONTAINER 13 PACKAGES B/L 1070468623 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426813 | Torque Tube, 1156mm, 8 Module, 9.92m, 3mm thk, 50ksi, SO-ZMM310 |
|  |  | 2 | 25190 | BHA, NXH, 2.4.1/2.4.9, 400mm LIGHT, SO-ZMM310 TW, W6 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | MEDU 761840-0 | 1 x 40 CONTAINER 13 PACKAGES B/L 1070468532 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 425067 | Torque Tube, 1156mm, 8 Module, 9.92m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |
|  |  | 2 | 26035 | BHA, NXH, 2.4.1/2.4.9, 400mm, Light, SO-ZMM310, Seismic Bushing, W6 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HAMU 446855-0 | 1 x 40 CONTAINER 17 PACKAGES B/L 1070468623 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 425076 | Torque Tube, 1156mm Spacing, 6 + 2 Module, 9.83m, 2.2mm thk, Swage OD 120.6mm, 50ksi, SO-ZMM310 |
|  |  | 2 | 25193 | Shared Rail Assembly, 2.4.1, 400mm, 1.3mm thk, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | MSDU 660069-8 | 1 x 40 CONTAINER 13 PACKAGES B/L 1070539714 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 425067 | Torque Tube, 1156mm, 8 Module, 9.92m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |
|  |  | 2 | 26035 | BHA, NXH, 2.4.1/2.4.9, 400mm, Light, SO-ZMM310, Seismic Bushing, W6 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TGBU 573390-0 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 107053914 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426844 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | MSNU 972942-0 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070538578 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426844 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |

4.	INSPECCIÓN:

  - OPERACIONES DE CARGUÍO A CAMIÓN.

Previo a las operaciones de carguío sobre camión, la carga se encontraba acopiada por lotes en recinto de Empresas CEC.

La rampla de los camiones fue observada en buenas condiciones para recibir la carga. Las tuberías fueron cargadas sobre el camión con grúas horquillas de 3,5 y 16 ton.

Las operaciones de carguío a camión fueron realizadas sin mayores contratiempos.

Se observaron algunos daños a la carga producto de la operación.

Unidades fueron despachados de forma inmediata a su destino final.

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GHGU 61 | PXJB-90 | 09 | MEDU 881420 | 1070468532 | 339393 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DCPH 36 | JP3369 | 24 | MSNU 913332-3 | 1070468414 | 339254 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SCCD16 | JN9933 | 9 | CAAU 691878-0 | 1070468532 | 339411 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CRPF98 | JL1384 | 9 | MSMU 708737-5 | 1070468532 | 339391 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PSDZ17 | JC5070 | 13 | UACU 593887-8 | 1070468623 | 339264 |

| ITEM | CAMION | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TGGF81 | PYFT92 | 13 | MEDU 761840-0 | 1070468532 | 339409 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LRVJ55 | KDKD91 | 17 | HAMU 446855-0 | 1070468623 | 339268 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TCPJ39 | JWLS43 | 13 | MSDU660069-8 | 10705539714 | 340466 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | JKDC15 | JJ3589 | 9 | TGBU 573390-0 | 10705539714 | 340467 |

| ITEM | CAMIÓN | RAMPLA | N° BULTOS | CONTENEDOR | BL | GUÍA N° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KHSS55 | JWPY19 | 9 | MSNU 972942-0 | 1070538578 | 339349 |

  - INSPECCIÓN EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES PARA EL CARGUÍO:

- 1 grúa horquilla de 16 ton (Lanza 11 metros)

- 1 grúa horquilla de 3,5 ton

  - OBSERVACIONES DURANTE EL PROCESO DE CARGUÍO:

Durante el proceso de carguío, se observaron daños en unidades:

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDU 881420-1 | 426844-03 | 9-3 | Tubería abollada, golpeada por grúa. | 1-2 |
|  | 426844-03 | 9-1 | Tubería abollada, por condición de arribo, reportado en informe IQQ-2601-0115 | 3-4 |

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSNU 913332-3 | 21330-E | 3-24 | Cajonería rota, golpeada por grúa en el desconsolidado), reportado en informe IQQ-2601-0115 | 5-6 |

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAAU 691878-0 | 426842-03 | 9-1 | Tubería abollada, por condición de arribo), reportado en informe IQQ-2601-0086 | 7-8 |
|  | 426842-03 | 9-6 | Tubería abollada, por grúa. | 9-10 |
|  | 426842-03 | 9-3 | Tubería abollada, por grúa. | 11-12 |

| - tubería abollada | - Identificación del paquete |
| --- | --- |
| - Tubería abollada | - Identificación del paquete. |

| - Caja rota. | - Identificación del paquete. |
| --- | --- |

| - Caja rota | - Identificación del paquete |
| --- | --- |

| - Caja rota | - Identificación del paquete |
| --- | --- |

| - Caja rota | - Identificación del paquete |
| --- | --- |

SET FOTOGRÁFICO

CONTENEDOR: MEDU 881420-1

CAMIÓN: GHGU-61

RAMPLA: PXJB-90

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo trasladada desde lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tubería siendo posicionada sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSNU 913332-3

CAMIÓN: DCPH 36

RAMPLA: JP 3369

| - Camión en proceso de carguío. | - Carga siendo trasladadas desde el lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Cajonería en proceso de traslado. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: CAAU 691878-0

CAMIÓN: SCDC16

RAMPLA: JN 9933

| - Camión en proceso de carguío. | - Carga siendo trasladadas desde el lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Carga siendo posicionada. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSMU 708737-5

CAMIÓN: CRPF98

RAMPLA: JL1384

| - Carga en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. |
| --- | --- |

| - Carga siendo trasladada desde el lugar de acopio. | - Camión cargado. |
| --- | --- |

CONTENEDOR: UACU 593887-8

CAMIÓN: PSDZ 17

RAMPLA: JC5070

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MEDU 761840-0

CAMIÓN: TGGF81

RAMPLA: PXFT92

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo trasladada desde lugar de acopio. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: HAMU 446855-0

CAMIÓN: LRVJ55

RAMPLA: KDKD91

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionada sobre camión. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSDU 660069-8

CAMIÓN: TCPJ39

RAMPLA: JWLS43

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: TGBU 573390-0

CAMIÓN: JKDC15

RAMPLA: JJ3589

| - Tuberías en proceso de carguío. | - Tuberías trasladadas del lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. | - Camión cargado. |

CONTENEDOR: MSNU 972942-0

CAMIÓN: KHSS58

RAMPLA: JWPY19

| - Camión en proceso de carguío. | - Tuberías siendo trasladada desde el lugar de acopio. |
| --- | --- |
| - Tuberías siendo posicionadas sobre camión. | - Camión cargado. |

5.- COMENTARIOS:

De acuerdo con nuestra inspección, realizada en Almacenes de Solaguz, podemos comentar lo siguiente:

- La carga se encontraba acopiada en almacenes, separada por lote y N° de contenedor.

- Durante las operaciones de carguío a camión, realizadas por el personal dispuesto por Empresa CEC, se observaron daños a la carga durante el proceso, las cuales se señalan en el punto 4.3.

- La carga fue estibada sobre camión debidamente trincada con fajas.

- Durante las labores de carguío, no se registraron incidentes ni daños a personas.

- Los camiones fueron cargados con 2 grúas horquillas.

- Durante el proceso de carguío se realizó faena simultanea de desconsolidado.

6.- PERSONAS PRESENTES:

| Nombre | Cargo / Empresa | En representación |
| --- | --- | --- |
| Sr. Gonzalo Bacian | Supervisor / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Eulises Figueroa | Inspector (Surveyor) / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Hernan Carpio | Jefe Almacén | Control Estratégico de Carga |

Informe emitido sin perjuicio y en el interés de quien concierna.

Surveyor ALS Inspection Chile SpA

Realizado por:  G. Bacián

Revisado por:   MJ. Palma

Validado por:   J. López