| INSPECCIÓN | INSPECCIÓN A LA CONDICION DE ARRIBO Y SUPERVISIÓN AL DESCONSOLIDADO DE 09x40 HC |
| --- | --- |

| INSPECCIÓN POR CUENTA DE | : ALTIUS LOGÍSTICA CHILE SpA |
| --- | --- |
| SOLICITADA POR | : Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos / Altius Logística Chile Spa |
| REFERENCIA DEL CLIENTE | ## : 54071 - SFC-231554 / 54075 - SFC-231711 |
| PROYECTO | ## : Copiapó Energía Solar SPA. |

| ALCANCE DE LA INSPECCIÓN | : Inspección a la condición de arribo y supervisión al desconsolidado de 09x40 HC. |
| --- | --- |

| NAVE | : N/A | PUERTO EMBARQUE | : Shanghai, China |
| --- | --- | --- | --- |
| VIAJE N° | : N/A | PUERTO DESCARGA | : Iquique, Chile |
| LUGAR DE INSPECCIÓN ( | Almacén Solaguz – Alto Patillos | ## INICIO INSPECCIÓN | : 21/01/2026 |
|  |  | TÉRMINO INSPECCIÓN | : 21/01/2026 |

| CONTENIDOS | 1.- Tiempos |  |  | 4.- Inspección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.- Antecedentes |  |  | 5.- Comentarios |
|  | 3.- Detalle de la Carga |  |  | 6.- Personas Presentes |

1.- TIEMPOS:

| Fecha | Hora | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Enero 21, 2026 | 08:00 | Inspector de ALS llega al lugar de inspección. |
|  | 08:30 | Inicio de desconsolidado. |
|  | 1800 | Término de inspección de descarga y desconsolidado de contenedores. |
|  | 18:05 | Inspector de ALS, se retira del lugar. |

2.	ANTECEDENTES

# La inspección fue llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Sr. Juan Manuel Prieto, Gerente de Proyectos de Altius Logística Chile Spa., con el fin de realizar inspección a la condición de arribo y  al desconsolidado de contenedores, con carga consistente en  tuberías y cajones de diferentes tamaños y pesos, correspondiente al  Proyecto Copiapó Energía Solar SPA.

# Desconsolidado fue realizado en Almacenes de Empresa CEC (Control Estratégico de Carga), ubicado en Alto Patillo, ruta A-760.

3.	DETALLE DE LA CARGA (DE ACUERDO A PACKING LIST):

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSMU 791037-9 | 1 x 40 CONTAINER 17 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78115 | Gen 2.2 v2 Motor Pier, W6x20 (50KSI, Black Pier)-114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MSNU 854482-3 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MSMU 792436-3 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CAAU 712389-7 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MSBU 874495-3 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | UETU 609990-5 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | MEDU 439067-7 | 1 x 40 CONTAINER 20 PACKAGES B/L 1070805300 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 78155 | Gen 2.2, Damper Slot Array Pier, W6x8.5 (50ksi Black Pier) - 114 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CRSU 923660-5 | 1 x 40 CONTAINER 9 PACKAGES B/L 1070805207 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426842 | Torque Tube, 1156mm, 9 Module, 11.07m, 2.2mm thk, 50ksi, SO-ZMM310 |

| N° | CONTENEDOR N° | DESCRIPCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | FFAU 393542-7 | 1 x 40 CONTAINER 39 PACKAGES B/L 1070805207 |  |  |
|  |  | N° Parte |  | Descripción |
|  |  | 1 | 426646 | Torque Tube, 1156mm, 2 Module, 2.73m, 2.2mm thk, Swage OD 120mm, 50ksi, SO-ZMM310 |
|  |  | 2 | 23889 | Double Upper Damper Mount Assembly, SRE |
|  |  | 3 | 25190 | BHA, NXH, 2.4.1/2.4.9, 400mm LIGHT, SO-ZMM310 TW, W6 |
|  |  | 4 | 26035 | BHA, NXH, 2.4.1/2.4.9, 400mm, Light, SO-ZMM310, Seismic Bushing, W6 |

4.	INSPECCIÓN:

  - INSPECCIÓN DE ARRIBO DE LA CARGA:

Al llegar a Almacenes de Empresas CEC, nos dirigimos al lugar donde se realizaría el desconsolidado de las unidades, una vez en el lugar ya se encontraba los 09 x 40 HC, que serían desconsolidados, los que contenían tuberías y cajonería de diferente tamaños y pesos.

Al momento de la apertura de los contenedores y verificación visual de la carga, se constató que esta se encontraba debidamente trincada mediante eslingas sintéticas, sin evidenciarse desplazamiento ni alteraciones en su posición al interior de los contenedores.

A continuación, se detallará un set fotográfico con evidencia de cómo se encontraba la carga, al momento de la apertura de sus puertas:

| - Contenedor MSMU 791037-9 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor MSNU 854482-3 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor MSMU 792436-3 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor CAAU 712389-7 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor MSBU 874495-3 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor UETU 609990-5 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor MEDU 439067-7 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor CRSU 923660-5 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

| - Contenedor FFAU 393542-7 | - Estado de la carga dentro del contenedor al abrir las puertas. |
| --- | --- |

  - INSPECCIÓN EQUIPOS DE IZAJE Y OPERACIONES DE DESCARGA:

Para las operaciones de descarga se utilizaron:

- 1 grúa horquilla de 3 ton

- 1 grúa horquilla de 16 ton (Lanza 11 metros)

  - OBSERVACIONES ENCONTRADAS COMO CONDICIÓN DE ARRIBO:

Durante la descarga, se pudo inspeccionar los equipos al costado de cada contenedor, para lo cual  se encontraron observaciones atribuibles a la condición de arribo.

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRSU 923660-5 | 426842-03 | 2-9 | Tubería rayada, por condición de arribo | 19-20 |

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FFAU 393542-7 | 426646-04 | 6-39 | Tubería rayada, por condición de arribo | 21-22 |
|  | 26035-02 | 34-39 | Caja rota, por condición de arribo | 23-24 |

| - Tubería rayada. | - Identificación de la carga. |
| --- | --- |

| - Tubería rayada. | - Identificación de la carga. |
| --- | --- |

| - Caja rota. | - Identificación de la carga. |
| --- | --- |

  - INSPECCIÓN AL DESCONSOLIDADO

La operación de desconsolidado fue realizada por personal dispuesto por Empresa CEC, con la asistencia de 2 grúas horquillas de diferentes capacidades, adecuadas para la condición de peso de la carga a desconsolidar.

Las tuberías y cajonerías fueron descargadas primeramente al costado de cada contenedor y, posteriormente fueron trasladadas y acopiadas en un sector del almacén de CEC, a la espera de su carguío sobre el camión, para ser trasladada a su destino final.

En el proceso de la descarga, se pudo inspeccionar los equipos al costado de cada contenedor, encontrándose algunas observaciones atribuibles a la condición de arribo (detallados en punto N° 4.3).

Durante el proceso de desconsolidado, no se produjeron daños.

DEL PROCESO DE DESCONSOLIDADO:

CONTENEDOR MSMU 791037-9

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga siendo izada. |
| --- | --- |

| - Carga siendo posicionada en lugar de acopio. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR MSNU 854482-3

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga siendo izada. |
| --- | --- |

| - Proceso de desconsolidado. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR: MSMU 792436-3

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga posicionada a un costado del contenedor. |
| --- | --- |

| - Carga siendo posicionada en lugar de acopio. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR CAAU 712389-7

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga siendo posicionada a un lado del contenedor. |
| --- | --- |

| - Proceso de desconsolidado. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR MSBU 874495-3

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga posicionada a un costado del contenedor. |
| --- | --- |

| - Carga en proceso de desconsolidado | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR UETU 609990-5

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Otra vista de la carga en proceso de desconsolidado. |
| --- | --- |

| - Carga siendo izada. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR MEDU 439067-7

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga siendo izada. |
| --- | --- |

| - Otra vista de lo anterior. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR CRSU 923660-5

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga siendo posicionada. |
| --- | --- |

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

CONTENEDOR FFAU 393542-7

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Carga posicionada a un costado del contenedor. |
| --- | --- |

| - Carga en proceso de desconsolidado. | - Contenedor vacío. |
| --- | --- |

  - OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO DE DESCONSOLIDADO:

| CONTENEDOR N° | PARTE N° | LOTE N° | OBSERVACIONES | FOTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

5.- COMENTARIOS:

De acuerdo con nuestra inspección, realizada en Almacenes de Empresa CEC (Control Estratégico de Carga), podemos comentar lo siguiente:

Se pudo constatar que, durante el proceso de desconsolidado de la carga, se evidenciaron

algunos daños, atribuibles a la condición de arribo en la carga.

Así mismo se deja constancia que la carga se encontraba debidamente trincada al momento de la

apertura de los contenedores y que no se observaron evidencias de desplazamiento interno

significativo.

Durante las labores de descarga y desconsolidado, no se registraron incidentes ni daños a

Personas.

6.- PERSONAS PRESENTES:

| Nombre | Cargo / Empresa | En representación |
| --- | --- | --- |
| Sr. Gonzalo Bacian | Supervisor / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Eulises Figueroa | Inspector (Surveyor) / ALS Inspection Chile Spa | Altius Logística Chile Spa |
| Sr. Hernan Carpio | Jefe Almacén | Control Estratégico de Carga |

Informe emitido sin perjuicio y en el interés de quien concierna.

Surveyor ALS Inspection Chile SpA

Realizado por:  G. Bacián

Revisado por:   MJ. Palma

Validado por:   J. López